**План перехода на Российское / Свободно распространяемое программное обеспечение**

1. Создание электронных почтовых ящиков на платформе VKWorkSpace вида: user@gymn528.ru
2. Создание чат-комнат на платформе «VK Мессенджер»
3. Приобретение лицензий Р7-ОФИС.
4. Установка и настройка Р7-ОФИС. Корпоративный.
5. Регистрация учтенных записей сотрудников на корпоративном сервере Р7-ОФИС
6. Установка на ПК гимназии операционных систем (Российские операционные системы / Свободно распространяемое программное обеспечение)
7. Перевод ПК гимназии на Российские ОС.
8. Перевод учебного процесса (дистанционный формат) на платформу <https://do2.rcokoit.ru>
9. Организация облачного хранилища для медиаресурсов гимназии.

**Таблица импортозамещения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программный продукт** | **Зарубежное ПО** | **Аналог** | **Стоимость** |
| 1. | Операционная система | ОС Windows | Astra Linux |  |
| 2. | Офисный пакет | MS Office | Libre Office | Open Source |
| Р7-ОФИС (Десктопная версия) | Бесплатно для образования |
| 3. | Электронная почта | Gmail | VK WorkMail | Бесплатно для образования |
| 4. | Чат | Google Chat | VK Мессенджер | Бесплатно для образования |
| Telegram | Бесплатно (резервный канал) |
| 5. | Система видеоконференцсвязи | Google Meet | VK Мессенджер | Бесплатно для образования |
| 6. | Электронный документооборот с возможностью совместного редактирования документов | Google Документы | Р7-ОФИС / ФГИС Моя школа | Бесплатно для образования (необходим сервер с белым IP адресом ~ 2 300 руб/месяц) |
| 7. | Браузер | Google Chrome | Yandex Браузер | Free |
| 8. | Google Класс | Платформа для организации дистанционного обучения | Городской портал дистанционного обучения | Бесплатно для образования |

**Ход выполнения плана перехода на российское программное обеспечение**

В настоящее время (на 29.11.2022) идет промежуточный этап освоения нового программного обеспечения электронного документооборота – Р7-ОФИС. Осуществляется перенос документов с Google-Документов в этот офис и замена ссылок на внешнем сайте гимназии и на корпоративном сайте - электронной учительской (ЭУ), до 30.12.2022 г.

Каждому сотруднику гимназии необходимо проверить возможность работы в этом офисе (ссылка в ЭУ в разделе «Корпоративные ресурсы» – *электронного документооборот*). Если вознакает проблема - обращайтесь к Любиной О.Н. Напоминаем, что необходимо скачать необходимые для работы файлы из Google-Документов и сохранить на своих носителях или в Р7-ОФИСе.

Классные руководители готовят переход чатов классов в Сферум: необходимо завершить регистрацию обучающихся в Сферум до 10.12.2022.

Начиная с января 2023 г. по мере возможности (или требованию вышестоящих органов) в новой ФГИС «Моя школа» начнется регистрация всех сотрудников в Р7-ОФИС на федеральных серверах (потребуется повторный перенос документов, к сожалению).

После 01.01.2023 учетные записи Google Worcspace for Education будут заблокированы для всех участников образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 472-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: использование исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ с 01.01.2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Пункт плана** | **Текущее состояние. Задание** | **Ответственный, сроки** |
| 1. | Регистрация в Сферум учителей и учеников | Актуализация списка сотрудников гимназии.Завершение регистрации сотрудников.Завершение регистрации учеников.[Таблица подключения сотрудников и учащихся](https://r7.gymn528.ru:10000/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=20415)Внимание: вход в Сферум по ссылке в Электронной учительской: логин - телефон, пароль VK | Рубасова Ю.С.Любина О.Н.Классные руководителиСрок: 10.12.2022 |
| 2. | Создание чат-комнат в Сферум (на платформе «VK Мессенджер») | Проверить наличие чатов классов, завести недостающие и подключить учителей, работающих в этих классах | Любина О.Н.Срок: 30.12.2022 |
| 3. | Создание электронных почтовых ящиков на платформе VKWorkSpace вида: user@gymn528.ru | Актуализация списка сотрудников гимназии.Проверка наличия почтовых ящиков, создание новых | Рубасова Ю.С.Любина О.Н.Срок: 30.12.2022 |
| 4. | Приобретение лицензий Р7-ОФИС | Реализовано | Елисеева С.А. |
| 5. | Установка и настройка Р7-ОФИС Корпоративный | Серверный вариант - реализовано | Елисеева С.А. |
| 6. | Регистрация учетных записей на корпоративном сервере Р7-ОФИС | Реализовано для административных работников.Подключение учителей к офису | Елисеева С.А. |
| 7. | Установка и настройка Р7-ОФИС, Libre Office на все компьютеры гимназии | В первую очередь - в компьютерные классы 1 и 2 корпуса гимназии | Демидов А.П.Косолапов Д.А.до 01.01.2023 (по возможности) |
| 8 | Регистрация на городском портале дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru | Проверка доступности ресурса, корректность параметров доступа на портал | Любина О.Н.Маркина И.В. |